Łódź, dn. 23 sierpnia 2017 r.

ZIM-DM.082.37.7. 2017

Zarząd Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr. z 2015, poz. 2164 art. 4 pkt. 8) na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z Regulaminem Konkursu dla naboru nr RPLD.03.01.03-IZ.00-10-001/17 dla Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny Transport Miejski – Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Poddziałanie III.1.3 – zakup niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi  (np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacja do dystrybucji ekologicznych nośników energii), dla projektu pn.:

Zakup niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi.

Projekt jest ujęty na Liście inwestycyjnych projektów strategicznych Miasta Łodzi oraz w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Łodzi 2026+ (Przedsięwzięcie nr 34) i Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi (kod zadania 10.31) pod tytułem: Program niskoemisyjnego transportu miejskiego

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie Studium Wykonalności zgodnie z Zasadami przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

- opracowanie Wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, aktualnymi na dzień złożenia, oraz z przygotowaniem stosownych wyjaśnień i aktualizacji podczas formalnej i merytorycznej oceny aplikacyjnej w sposobie i terminie umożliwiającym Zamawiającemu realizację wymogów nałożonych przez Instytucję Zarządzającą

Kod/kody CPV - 1241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Wykonawca wykona dokumentację aplikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym w szczególności z:

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

- Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014,

- Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/207,

- Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

- Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

- Przewodnikiem po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020),

- Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,

- Zasadami przygotowania studium wykonalności w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- wszelkimi innymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska (np. wymogów obszarów NATURA 2000), wytycznymi, zasadami, przewodnikami, przepisami, czy kryteriami wyboru projektów obowiązującymi lub które zostaną ogłoszone w toku realizacji Zamówienia.

Ogólne zasady współpracy:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia spójności przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej z dokumentami otrzymanymi od Zamawiającego,

- Wykonawca na każdym etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie ściśle współpracował z przedstawicielami Zamawiającego, ponadto w miarę bieżących potrzeb, odbywać się będą spotkania robocze Zamawiającego z Wykonawcą,

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia jest zobowiązany do dokonania niezbędnych korekt dokumentacji aplikacyjnej wynikających z uwag Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej RPO zgłoszonych na etapie oceny złożonego projektu,

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia jest zobowiązany do aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej we wskazanym przez Zamawiającego zakresie i terminie w okresie trwania gwarancji,

- Dokumentacja aplikacyjna winna być wykonana w ilości - 4 egz. 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - 1 egz. (płyta CD lub inny nośnik elektroniczny). Wersja elektroniczna powinna zawierać wersję edytowalną opracowania w formacie .doc (dokumenty tekstowe), .xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersję do odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny być udostępniane w formacie .pdf, i winny być zoptymalizowane, rozdzielczość materiałów w postaci graficznej nie powinna przekraczać 150-200 dpi.

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie narzuty, koszty i opłaty dodatkowe, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych) i jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac objętych umową oraz gwarancją, płatne w dwóch częściach w podziale:

- 70% wynagrodzenia - po odbiorze kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, obejmującej przygotowane Studium wykonalności oraz Wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dla przedsięwzięcia;

- 30% wynagrodzenia - po zakończeniu oceny formalnej projektu.

Termin realizacji zamówienia:

- do 15 września 2017 r. - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję roboczą dokumentacji aplikacyjnej,

- do 22 września 2017 r. - Zamawiający wniesie uwagi do przekazanej dokumentacji aplikacyjnej,

- do 29 września 2017 r. - Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję Studium Wykonalności.

- do 29 września 2017 r. - Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję Wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami.

Istotne postanowienia umowy:

# Rozliczenie za wykonaną usługę odbędzie się fakturą jednorazową, wystawioną 
w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru.

# Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

# Naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

# Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia;

  - za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;

  - za opóźnienie w usunięciu przez Wykonawcę wad ukrytych stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi – w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego  brutto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,

  - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

# Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

# Sposób przygotowania i złożenia oferty:

# Wykonawca składając ofertę cenową powinien dokonać kalkulacji ceny w następujący sposób:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie studium wykonalności | zł | zł | zł |
| 2. | Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami | zł | zł | zł |
|  | RAZEM | zł | zł | zł |

# Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

# Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta - „Zakup niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi”.

Termin złożenia oferty – 30 sierpnia 2017 r. w kancelarii Zarządu Inwestycji Miejskich,    Łódź, ul. Piotrkowska 175 / front/ do godz. 10 00.

# O rozstrzygnięciu konkursu zostaną Państwo poinformowani bezzwłocznie po dokonaniu wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie praw ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.